РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЛОПАТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЗАНСКОЛОПАТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2022                                                  ( 6                              х. Казанская Лопатина

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Казансколопатинского

сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Казансколопатинского сельского поселения от 03.09.2018 № 57  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения»  Администрация Казансколопатинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Казансколопатинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Казансколопатинского

сельского поселения                                                                     Р.А.Шурупов

# Приложение

к постановлению Администрации

Казансколопатинского

сельского  поселения

от 18.02.2022  №6

Отчет

О реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2021 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Казансколопатинского сельского поселения от 27.12.2018 № 93, Администрацией Казансколопатинского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год распоряжением Администрации Казансколопатинского сельского поселения от 25.12.2020 №28. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 42,6 тыс. рублей, или 100,0 процента от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» в 2021 году средства на реализацию мероприятия были запланированы, но в связи с отсутствием потребности в данных средствах перераспределены на другой раздел.

Основное мероприятие 1.2. «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений» в 2021 году средства на реализацию мероприятия не планировались.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» расходы на 2021 год исполнены по мере потребности в полном объеме.

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия были приобретены лампы в  сумме 42,6 тыс. руб.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# Факторы,  повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены. Мероприятия выполнились в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств бюджета Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района составил 42,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 42,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Казансколопатинского сельского поселения от 25.12.2020 №169 «О бюджете Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил  42,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 42,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 42,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 42,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 42,6 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из   областного     бюджета -  0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

В результате исполнения программы по расходам сложилась в сумме 46,2 тыс. рублей.

.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы  необходимо обеспечить: повышение качества жизни населения, улучшение экологической ситуации в Казансколопатинского сельского поселения за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результат | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | X | X | X | X | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | - | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Казансколопатинского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | В 2021 году средства на реализацию мероприятий были запланированы, но в связи с отсутствием потребности в данных средствах перераспределены на другой раздел | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Казансколопатинского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | В 2021 году средства на реализацию мероприятий не планировались | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | X | X | X | X | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | уменьшение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | – |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.: Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Казансколопатинского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | В 2021 году выполнены работы по текущему ремонту уличного освещения | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| ОМ 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 42,6 | 42,6 | 42,6 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1. | 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях | тыс. киловатт/ часов | 11,19 | 11,19 | 11,19 | – |
| 2. | 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Казансколопатинского сельского поселения | процентов | 35,5 | 35,5 | 35,5 | - |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
| 3. | 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Казансколопатинского сельского поселения | процентов | 100 | 100 | 100 | – |
| 4. | 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс. киловатт/ часов | 1,2 | 2,2 | 2,2 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 6. | 2.1. Протяженность реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | км | - | - | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2021 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Х | Х | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Х | Х | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | – | - | - | - |
| 4. | ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | – | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Х | Х | - | - |
| 6. | ОМ 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | – | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Казансколопатинского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств консолидированного бюджета |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |
| 3. | ОМ 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | 0,0 | 96,4 | 0,0 | 3,6 |
| 6. | ОМ 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2021 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |