Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения:

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программ-мой | предусмотрено бюджет-ной росписью | факт на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | X | X | X | 58,8 | 58,8 | 13,8 | 45,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Повышение энергетической эффективности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Повышение энергетической эффективности | X | 31.12.2019 | X | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | X | X | X | 58,8 | 58,8 | 13,8 | 45,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Проведены мероприятия по ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 58,8 | 58,8 | 13,8 | 45,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Ремонт сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | X | 31.12.2019 | X | Х | Х | Х |
| 8.. | Итого по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Казансколопатинского сельского поселения | X | X | X | 58,8 | 58,8 | 13,8 | 45,0 |

Глава Администрации Казансколопатинского сельского поселения                                           Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                                                       Е.В.Панферова

Отчет о реализации муниципальной программы

Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики»

за 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» была утверждена постановлением Администрации Казансколопатинского сельского поселения 27.12.2018 №93.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 58,8 тыс. руб., фактически израсходовано 13,8 тыс. руб. (23,5% к годовому плану).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Казансколопатинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлениями Администрации Казансколопатинского  сельского поселения от 03.09.2018 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения» от 03.09.2018 №59 «Об  утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения», распоряжением Администрации Казансколопатинского сельского поселения от 26.12.2018 №36 утвержден план реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год (далее - план реализации).

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» средства запланированы на 2022 год.

По подпрограмме 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» израсходовано 32,3 тыс. руб., плановые значения – 70,0 тыс. руб. (46,1% к годовому плану).

В результате проведенных мероприятий подпрограммы: проведен ремонт сетей  уличного освещения в населенных пунктах поселения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Казансколопатинского

сельского поселения                                                                                               Р.А.Шурупов

Исполнитель: заведующий сектором экономики и финансов                            Е.В.Панферова