РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЗАНСКОЛОПАТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЗАНСКОЛОПАТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016                                              № 10                                 х.Казанская Лопатина

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Казансколопатинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»  за 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Казансколопатинского сельского поселения от  02.09.2013 №76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Казансколопатинского сельского поселения», от 10.10.2013 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Казансколопатинского сельского поселения ««Развитие транспортной системы»

за 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Казансколопатинского

сельского поселения                                                                   Р.А.Шурупов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Казансколопатинского сельского поселения

25.01.2016 №10

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 01января 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог» |  |  |  |  | 475,0 | 348,0 | 348,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них |  | Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования поселения | Февраль 2015 г. | Декабрь 2015 г. | 475,0 | 348,0 | 348,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог внутрипоселкового значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Улучшение внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог. |  |  | - | - | - |
| 1.3. | Оформление земельных участков под дорогами общего пользования в муниципальную собственность | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дорог. |  |  | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие программы |  | Сокращение ДПТ | Х | Декабрь 2015 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Казансколопатинском сельском поселении» |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: Совершенствование организации дорожного движения в населённых пунктах. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В. | Повышение комфорта и удобства поездок | январь 2015 г. | Декабрь 2015 г | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие: обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | специалист II категории по земельным и имущественным отношениям Сакменнова В.В | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах в поселении |  |  | 170,0 | 158,2 | 158,2 |
| 2.3. | Контрольное событие программы |  | Сокращение травматизма | Х | Декабрь 2015 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.